CP/1119/2025

28 de agosto de 2025

PRESENTAN 59 POR CIENTO DE AVANCE, L4 Y 6 DEL METRO

- Con 61 frentes de trabajo, el avance global de las Líneas 4 y 6 del Metro junto con su ampliación, es de 59 por ciento.

- El Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal precisó que en ambas obras se lleva a cabo la reubicación de obras inducidas, tubería de agua y drenaje e interferencias de la Comisión Federal de Electricidad y gas.

- Presenta también avances en la renovación de la Línea 1 del Metro, y obras en las estaciones Exposición, Talleres y Parque Fundidora.

Monterrey, Nuevo León.- Con el firme propósito de garantizar la movilidad que siempre debimos tener, el Gobierno de Nuevo León mantiene el trabajo continuo en las obras de las Líneas 4 y 6 del Metro, las cuales tienen un avance global al día de hoy de un 59 por ciento.

En el Nuevo León Informa, el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal resaltó que en las labores se cuenta con un total de 3 mil 408 empleados, incluyendo los que se encuentran en las plantas de prefabricados y montaje.

“Los avances que tenemos a la fecha en la Línea 4 es el 56 por ciento,  en la Línea 6, el 61 por ciento. De manera global, Líneas 4 y 6, un 59 por ciento. En la ampliación de la línea 6, que va de Apodaca al aeropuerto, un 18 por ciento. Y tenemos 18 frentes de trabajo en la Línea 4; 43 frentes de trabajo en la Línea 6; en total, 61 frentes de trabajo”, apuntó.

“Como lo habíamos comentado es la obra que más empleo y más actividad tiene actualmente en todo el país y definitivamente en Nuevo León es la obra que ha dado más empleo este durante toda la historia del estado”, resaltó el funcionario.

El Secretario de Movilidad y Planeación Urbana precisó que en ambos proyectos se lleva a cabo la reubicación de obras inducidas, tubería de agua y drenaje e interferencias de la Comisión Federal de Electricidad y gas.

Asimismo mencionó que se están realizando trabajos de cimentación en cabezales, zapatas, trabes como en las interconexiones.

En la ampliación de la Línea 6 dijo, también se están haciendo obras inducidas de media tensión y fibra óptica que hay que mover, además de labores de cimentación profunda y colocación de trabes de rodadura.

Por otro lado, el funcionario indicó que a la par se está poniendo a punto la Línea 1 del Metro, con la llegada de 22 nuevos trenes de primer mundo con 3 vagones cada uno, para mejorar la calidad del servicio.

Agregó que de igual forma, se avanza en la ampliación de la estación Talleres, ya que desde administraciones pasadas opera como una estación provisional, pero ahora se está actualizando para que quede instalada en forma.

Por último, Villarreal destacó los trabajos de renovación en la estación Exposición, y otras mejoras en la estación Parque Fundidora.