CP/1753/2025

18 de diciembre de 2025

LÍNEAS 4 Y 6 DEL METRO AVANZAN CON PASO FIRME: 78% DE PROGRESO EN LA OBRA

- El Gobierno de Nuevo León reporta un avance global del 78 por ciento en la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro.

- Más de 100 frentes de trabajo y cerca de 4 mil empleos impulsan el desarrollo de esta infraestructura estratégica.

- Además de las líneas del Metro, avanzan obras complementarias como el parque lineal de Constitución y nuevos puentes peatonales.

Monterrey, Nuevo León.- El Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal Rodríguez, dio a conocer los avances de los trabajos de infraestructura de las Líneas 4 y 6 del Metro, destacando que ambas registran un avance global del 78 por ciento.

Durante el Nuevo León Informa, el funcionario explicó que en la Línea 4 se desarrollan trabajos de reubicación de obra inducida, subestructura, columnas, capiteles, vestíbulos y andenes de estaciones, así como el montaje de vigas tipo vierendeel y el colado de losas.

También resaltó los avances en el intercambiador de avenida Juárez y en estaciones clave como Serafín Peña.

“Ya es muy evidente el avance en la Línea 4, con trabajos continuos que nos permiten cerrar tramos completos de la estructura”, señaló Villarreal Rodríguez.

En cuanto a la Línea 6 y su ampliación, informó que continúan las labores de retiro de interferencias, cimentación profunda y superficial, así como el colado de losas en distintas estaciones como Torre, Churubusco y Paseo La Fe.

Además, ya inició la instalación de la cubierta metálica en la Estación Churubusco.

“En la Línea 6 tenemos un avance promedio del 80 por ciento, lo que refleja el ritmo constante de los trabajos”, afirmó el Secretario.

Villarreal Rodríguez detalló que, al corte del informe, la Línea 4 presenta un 75 por ciento de avance, mientras que la ampliación de la Línea 6 hacia el Aeropuerto registra un 52 por ciento.

Actualmente operan 100 frentes de trabajo, con la participación de 3 mil 813 trabajadores y más de 500 máquinas y equipos de obra.

“En conjunto, las Líneas 4 y 6 alcanzan un avance global del 78 por ciento, con una operación intensa en campo y en las plantas de prefabricados”, puntualizó.

Para concluir, el Secretario destacó los avances en obras complementarias como el parque lineal de la avenida Constitución, que ya alcanza un 22 por ciento de progreso, así como la construcción de nuevos puentes peatonales y la rehabilitación de circuitos en Morones Prieto, acciones que, dijo, forman parte de una visión integral para fortalecer la movilidad y el espacio público en Nuevo León.