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ENTREGA SECRETARÍA DE MOVILIDAD  DOCUMENTACIÓN DE MÁS DE 400 OBRAS AL CONGRESO DEL ESTADO 


· El titular de la Secretaría de Movilidad, Hernán Villarreal y el director de Metrorrey, Abraham Vargas comparecieron en la Comisión Especial del Congreso local para aclarar cuestionamientos sobre las líneas 4 y 6 del Metro.
· En la comparecencia se entregó la documentación requerida por los legisladores y las obras inducidas para los trabajos. 
· Respecto a los avances, se informó que el viaducto ya está arriba de un 96%, las estaciones arriba del 56% y en promedio de las obras se tiene el 80% de avance. 


Monterrey, Nuevo León.- Ante los cuestionamientos y exhortos que han presentado los diputados locales respecto a las líneas 4 y 6 del metro, el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal Rodríguez compareció ante el Congreso del Estado para resolver los cuestionamientos y presentar la documentación necesaria para la realización de las obras. 

Durante su comparecencia en la Comisión Especial, acompañado del director de Metrorrey, Abraham Vargas; el titular de la dependencia presentó la documentación de las obras inducidas, que suman alrededor de 400, para la realización de las líneas 4 y 6 y señaló que se entregaron los requerimientos que se habían solicitado por parte de los diputados. 

"Lo que se nos solicitó lo entregamos y ahora nos solicitaron cosas adicionales y  prepararemos la información para también entregarlas.

"Todo está entregado, son 3 hojas y en cada una vienen más de 100 obras inducidas, en cada plano, se entregó información de todas", señaló Villarreal Rodríguez.
 
Respecto al cuestionamiento del avance de las obras, el Secretario de Movilidad dio a conocer que el viaducto ya está arriba de un 96%, las estaciones arriba del 56% y en promedio de las obras se tiene el 80% de avance. 

Sobre los cuestionamientos de los pluviales dio a conocer que se limpiaron los pluviales y el 94% de ellos fueron desazolvados, mientras que se trabajará en la reparación del pluvial de Venustiano Carranza.

[bookmark: _GoBack]"El de Venustiano se va a reparar, es uno de los que faltan por reparar. Los otros fueron desazolvados, no nos correspondía a nosotros, pero ya estando ahí lo decidimos", agregó. 

Sobre las expropiaciones informó que se buscará negociar en el mayor de los casos y se está hablando con algunos propietarios para hacer comodatos y que puedan entrar sin necesidad de que se les compre.

Asimismo, respecto a los cuestionamientos de los costos, señaló que comparando que se lleva el 80% de avance físico eso es equivalente al avance financiero que se tiene. 

Agregó que la ley permite hasta un 25% más en la obra en el caso de modificaciones, pero no se ha pasado.
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